**Progettazione attività – Form di inserimento dati**

N.B: Ore intese come ore lezione. 1 Ora = 45 min.

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | AN\_001 |
| Nome | Interrogazione |
| Priorità | 1 |
| Ore | 1 |
| Note | Interrogazione al mandante per chiarire le cose non capite dal quaderno dei compiti |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | AN\_002 |
| Nome | Analisi dei requisiti |
| Priorità | 1 |
| Ore | 2 |
| Note | Analizzare i requisiti in base al quaderno dei compiti e all’interrogazione |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | AN\_003 |
| Nome | Analisi dei costi |
| Priorità | 1 |
| Ore | 0.5 |
| Note |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | PROG\_001 |
| Nome | Progettazione dei componenti |
| Priorità | 1 |
| Ore | 1 |
| Note |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | PROG\_002 |
| Nome | Progettazione delle attività |
| Priorità | 1 |
| Ore | 3 |
| Note | Progettazione delle attività + gannt |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | IMP\_001 |
| Nome | Creazione macchina virtuale e installazione Windows |
| Priorità | 1 |
| Ore | 1 |
| Note | La macchina virtuale va fatta su WMware |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | IMP\_002 |
| Nome | Installazione Apache |
| Priorità | 1 |
| Ore | 1 |
| Note | Versione compatibile con Infomaniak |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | IMP\_003 |
| Nome | Installazione PHP e PHPMyAdmin |
| Priorità | 1 |
| Ore | 1 |
| Note | Versione compatibile con Infomaniak |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | IMP\_004 |
| Nome | Configurazione Webserver |
| Priorità | 1 |
| Ore | 2 |
| Note | Configurazione delle varie impostazioni per far funzionare correttamente il webserver |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | IMP\_005 |
| Nome | Creazione pagina Web (PHP) |
| Priorità | 1 |
| Ore | 2 |
| Note | Creazione della pagina php nella quale verrà implementato il form (estetica “di base”, tutto ciò che non concerne il form). |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | IMP\_006 |
| Nome | Implementazione del form |
| Priorità | 1 |
| Ore | 6 |
| Note | Implementazione del form di inserimento dati, con tutti i rispettivi campi. (PHP) |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | IMP\_007 |
| Nome | Controlli di validazione dei dati |
| Priorità | 1 |
| Ore | 4 |
| Note | Controlli di validazione dei dati inseriti nel form (JavaScript) |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | IMP\_008 |
| Nome | Salvataggio dei dati in un file CSV |
| Priorità | 1 |
| Ore | 4 |
| Note | Salvare i dati validi in un file CSV |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | IMP\_009 |
| Nome | Trasporto dell’infrastruttura sul server Infomaniak |
| Priorità | 1 |
| Ore | 4 |
| Note |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | TEST\_001 |
| Nome | Inserimento di dati |
| Priorità | 2 |
| Ore | 3 |
| Note | Inserimento di molti dati per verificare il funzionamento del form |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | ALTRO\_001 |
| Nome | Consegna |
| Priorità | 1 |
| Ore | 1 |
| Note | Consegna del progetto e della documentazione |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | ALTRO\_002 |
| Nome | Diari |
| Priorità | 1 |
| Ore | Continuato |
| Note |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività | ALTRO\_003 |
| Nome | Documentazione |
| Priorità | 1 |
| Ore | Continuato |
| Note | Da consegnare con il progetto |